Iteration 1 – Elaboration (v.16)

## Analys av föregående iteration

Det tog lång tid att hitta rätt webhotell och det var det jag befarade. Vi har inte haft något gruppmöte än så har fortfarande många frågor som ja måste få besvarat men hoppas på möte till nästa vecka.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Färdigställa Vision |  | 0,2 | 2 |
|  | Påbörja Kravspecifikation |  | 0,5 | 2 |
|  | Hitta webbhotell |  | 0,5 | 4 |
|  | Planera iteration 2 |  | 0,5 | 4 |
|  | Läsa 3 Post Mortems |  | 0,3 | 2 |
|  | Gästföreläsning: Drivhuset |  | 5 | 5 |
|  | Handledning |  | 0 | 0 |
|  |  | Summa | 7 | 19 |
|  |  | Tid f.g. iteration |  | - |
|  |  | Tid totalt | 7 | 19 |

## Mål

Målet blir att börja göra gränssnittet för webbsidans presentationssida. CSS och html ska hinnas med. Samt bekanta mig med One.com alla funktioner.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Bekanta mig med Webbhotellet. |  | 3 |  |
|  | Skapande av gränsnit Presentationssida +text (html) |  | 10 |  |
|  | Skapande av gränsnit Presentationssida (CSS) |  | 6 |  |
|  | Skapa iterationsplan 2 |  | 1 |  |
|  |  | Summa | 20 |  |
|  |  | Tid f.g. iteration |  |  |
|  |  | Total tid |  |  |