Iteration 2 – Elaboration (v.17)

## Analys av föregående iteration

Försökt lära mig allt som känns relevant till projektet på webbhotellet. Har jobbat med presentationssidan och tillhörande text.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Bekanta mig med Webbhotellet. | Klar | 3 | 5 |
|  | Skapande av gränsnit Presentationssida + text (html) | Klar | 8 | 10 |
|  | Skapande av gränsnit Presentationssida (CSS) | Klar | 6 | 8 |
|  | Skapa iterationsplan 2 | Klar | 2 | 2 |
|  |  | Summa | 19 | 25 |
|  |  | Tid f.g. iteration | 7 | 19 |
|  |  | Total tid |  | 44 |

## Mål

Att göra säljsidan och färdig med bilder, html och CSS, vad som ska finnas med på detta är en uppladdning av bild som ska skickas till en annan sida, men den sidan kommer ja göra längre fram så uppladdningen av bild och text kommer skickas till en mejladress nu i början.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Implementera Säljsidan, HTML |  | 7 |  |
|  | Implementera Säljsidan CSS |  | 7 |  |
|  | Implementera Säljsidan, formulär (i PHP) |  | 6 |  |
|  | Handledarmöte |  | 1 |  |
|  | Skapa interationsplan 3 |  | 3 |  |
|  |  | Summa | 24 |  |
|  |  | Tid f.g. iteration |  |  |
|  |  | Total tid |  |  |