Iteration 3 – Elaboration (v.18)

## Analys av föregående iteration

Tog tid att skriva CSS,html och få det någorlunda snyggt, kommer ev. ändra det när jag ska göra så att bilden inte skickas till mail utan till en ”galleri” sida istället. PHP koden för att ta emot form och skicka till mailen tog sin tid den också men har testat och det funkar nu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Implementera Säljsidan, HTML | Klar | 7 | 10 |
|  | Implementera Säljsidan CSS | Klar | 7 | 5 |
|  | Implementera Säljsidan, formulär (i PHP) | Klar | 6 | 9 |
|  | Handledarmöte | Klar | 1 | 1 |
|  | Skapa iterationsplan 3 | Påbörjad | 3 | 1 |
|  |  | Summa | 24 | 26 |
|  |  | Tid f.g. iteration |  | 44 |
|  |  | Total tid |  | 70 |

## Mål

Målet med denna iteration blir att skapa sidan galleri, den sidan ska vara knuten till en databas som hämtar info om varje bild som lagras på webbservern. Detta kommer ja behöva kolla extra på hur ja ska bygga den.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Implementera gallerisidan, HTML |  | 8 |  |
|  | Implementera gallerisidan, CSS |  | 8 |  |
|  | Komma igång i phpmyadmin, lära mig grunderna. |  | 5 |  |
|  | Handledarmöte |  | 1 |  |
|  | Skapa interationsplan 4 |  | 1 |  |
|  |  | Summa |  |  |
|  |  | Tid f.g. iteration |  |  |
|  |  | Total tid |  |  |