Iteration 4 – Construction (v.19)

## Analys av föregående iteration

Allt har tagit tid då ja haft problem med att få kontakt med databasen och gallerisidan. Jag har varit i kontakt med One.com eftersom de uppstod strul i verktyget PHPmyAdmin som Webbhotellet tillhandhåller. Detta problem verkar nu löst.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Implementera gallerisidan, HTML | Klar | 8 | 8 |
|  | Implementera gallerisidan, CSS | Klar | 8 | 7 |
|  | Komma igång i phpmyadmin, lära mig grunderna. | Klar | 5 | 12 |
|  | Handledarmöte | Klar | 1 | 1 |
|  | Skapa iterationsplan 4 | Klar | 1 | 1 |
|  |  | Summa | 23 | 29 |
|  |  | Tid f.g. iteration |  | 70 |
|  |  | Total tid |  | 99 |

## Mål

Målet blir att kunna ladda upp en bild som läggs till i databasen och sparar bilden i en mapp på webbhotellet. Skapa tabeller i databasen. Samt ska ja testa göra ett SQL-anrop och se så att den hämtar bild och information om bilden som ligger lagrad i databasen.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Ändrar koden i säljsidan. Samt skapa PHP filer så att den ska skicka info och unikt bildid till en tabell i min databas. |  | 12 |  |
|  | Skapa tabeller i databasen. |  | 3 |  |
|  | Testa SQL-anrop mot databasen |  | 0,5 |  |
|  | Handledarmöte |  | 1,5 |  |
|  | Skapa iterationsplan 5 |  | 1 |  |
|  |  | Summa | 26,5 | 40,2 |
|  |  | Tid f.g. iteration |  | 100,3 |
|  |  | Total tid |  | 140,5 |