Iteration 5 – Construction (v.20)

## Analys av föregående iteration

Har jobbat mycket med PHP för att få kategoriID, text samt bildID skickat till databasen. Bilden sparas nu i en mapp på serven. Har enkelt testat SQL-anrop för att hämta data ur en tabell och det funkar, dock är det mycket kvar att göra.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Ändrar koden i säljsidan. Samt skapa PHP filer så att den ska skicka info och unikt bildid till en tabell i min databas. | Ej klar | 12 | 13 |
|  | Skapa tabeller i databasen. | Ej klar | 3 | 4 |
|  | Testa SQL-anrop mot databasen | Klar | 0,5 | 2 |
|  | Handledarmöte | Klar | 1 | 1 |
|  | Skapa iterationsplan 5 | Ej påbörjad | 1 | 1 |
|  |  | Summa | 18 | 21 |
|  |  | Tid f.g. iteration |  | 99 |
|  |  | Total tid |  | 120 |

## Mål

Målet är att få säljsidan att fungera och skriva klart PHP koden som tar hand om formuläret. Samt börja med menyn som ja kommer göra i JavaScript är det tänkt. Tabellerna i databasen är nästan klara men vet ej om jag behöver lägga in mer data i dem därav är dem med i denna iteraktionsplanen också.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Ändrar koden i säljsidan. Samt skapa PHP filer så att den ska skicka info och unikt bildid till en tabell i min databas. |  | 10 |  |
|  | färdigställa tabeller i databasen |  | 3 |  |
|  | Påbörja menyn för webbsidan. |  | 9 |  |
|  | Handledarmöte |  | 1 |  |
|  | Skapa interationsplan 6 |  | 1 |  |
|  |  | Summa |  |  |
|  |  | Tid f.g. iteration |  |  |
|  |  | Total tid |  |  |