Iteration 6 – Construction (v.21)

## Analys av föregående iteration

Det har gått väldigt bra denna vecka. Jag har fått säljsidan att fungera som jag ville, menyn blev också klar(färgsättning inte helt spikad gällande menyn.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Ändrar koden i säljsidan. Samt skapa PHP filer så att den ska skicka info och unikt bildid till en tabell i min databas. | klar | 10 | 12 |
|  | färdigställa tabeller i databasen | klar | 3 | 3 |
|  | Påbörja menyn för webbsidan. | klar | 9 | 10 |
|  | Handledarmöte | klar | 1 | 1 |
|  | Skapa iterationsplan 6 | klar | 1 | 1 |
|  |  | Summa | 24 | 27 |
|  |  | Tid f.g. iteration |  | 120 |
|  |  | Total tid |  | 147 |

## Mål

Blir att arbeta med gallerisidan som ska visa information som är lagrad i databasen och på servern. Känns som att jag inte kommer hinna i tid då jag har behövt mer tid än planerat att komma in i PHP språket. Jag har Köp sidan kvar också som jag hade velat utforma som en varukorg där valda produkter hamnar i när man väljer exempel ”köp”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Implementera en Kategori på gallerisidan |  | 5 |  |
|  | Koda PHP som hämtar bild och data från respektive tabell samt skriver in felmeddelanden om något går fel vid ett SQL-anrop |  | 10 |  |
|  | Arbeta på en logga som kan presentera företaget |  | 4 |  |
|  | Handledarmöte |  | 1 |  |
|  |  | Summa |  |  |
|  |  | Tid f.g. iteration |  |  |
|  |  | Total tid |  |  |