Iteration 7 – Transition (v.22)

## Analys av föregående iteration

Blev klar med Gallerisidan så nu är uppladdning och galleri samt databasen. Dock har det tyvärr inte hunnits med att göra Köpsidan som också skulle ha funktioner i PHP. Jag vill gärna utmana mig mer i PHP och kommer därför att försätta mitt projekt troligen några veckor till. Samt jobba mer med gränssnittet för att få en mer genomarbetat webbsida som känns igen på varje delsida.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Implementera en Kategori på gallerisidan | Klar | 5 | 6 |
|  | Gallerisidan har skrivits om tillPHP fil istället,PHP som hämtar bild och data från respektive tabell samt skriver in felmeddelanden om något går fel vid ett SQL-anrop. Pressenterar allt nu i kategorier som användaren väljer på sidan. | Klar | 10 | 11 |
|  | Arbeta på en logga som kan presentera företaget | Klar | 4 | 3 |
|  | Handledarmöte | Klar | 1 | 1 |
|  |  | Summa | 20 | 21 |
|  |  | Tid f.g. iteration |  | 147 |
|  |  | Total tid |  | 168 |

## Mål

Målet blir att tar reda på hur man skulle kunna bygga en köp-funktion som räknar ut totalpris och även gör en koll så att inte samma vara kan köpas två gånger. Samt bilder som ska finnas på köpsidan.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Kolla närmare på hur man ev. skulle kunna bygga en snygg köp-funktion med varukorg i PHP. |  | 9 |  |
|  | Ta fram bilder som ska finnas på Köpsidan. |  | 1 |  |
|  | Handledarmöte |  | 1 |  |
|  |  | Summa |  |  |
|  |  | Tid f.g. iteration |  |  |
|  |  | Total tid |  |  |