Iteration 9 – Transition (v.24)

## Analys av föregående iteration

Jag blev klar med Köpsidan och känner mig nöjd med mitt projekt. Jag hade kunnat arbeta mycket mer med att finslipa webbsidan men känner att dem viktigaste funktionerna jag velat få in i mitt projekt har ja fått in nu. Och även arbetat med gränssnittet tills en acceptabel nivå i mina ögon.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Kolla närmare på hur man ev. skulle kunna bygga en snygg köp-funktion med en varukorg i PHP. | Klar | 10 | 15 |
|  | Testfalldokumentation | Klar | 15 | 14 |
|  |  | Summa | 25 | 29 |
|  |  |  |  | 185 |
|  |  | Total tid |  | 214 |